업무보고서

| 작성일 | 2026년 03월 16일 |
| --- | --- |
| 작성자 | ITC 개발팀장 최영길 |
| 보고대상 | 스카이테크 대표 박봉걸 |

| 주요내용 |  |
| --- | --- |
| 1. 프로젝트 개요 본 보고서는 Me9Market e-커머스 플랫폼 구축 프로젝트의 2026년 3월 13일까지 진행된 개발 내역 및 향후 일정을 기술합니다. 2. 주요 개발 내역 상세 (Detailed Report) 2.1. Storyboard 내용 업데이트 * 발주 담당자의 출고지 주소 추가 2.2. 회원 및 인증 시스템 (Authentication & Authorization) * 소셜 로그인 연동: 카카오, 네이버, 구글 OAuth 2.0 연동을 통한 간편 가입 로직 수정 및 보완 * 회원가입 로직 수정 및 보완 2.3. 상품 관리 시스템 (Product Management) * 상품 관리 고도화: - 옵션: 옵션별 추가금액 처리 로직 수정 및 보완 - 상품 테이블 업데이트 2.4. Git 적용 및 Github 환경수립 및 운영테스트 * Git 생성 및 적용 * Github 생성 및 1차 push 테스트 3. 업무 보고 업무; 단위 업무; 상세 기능; 상태; 비고. 기획; Storyboard 추가; 발주담당자 출고지 주소 추가 >> RF-02-10-01, RF-02-10-01-1, RF-02-10-01-2, RF-02-10-01-3; 완료. 회원 및 인증관리; 간편 로그인; 카카오, 네이버, 구글 OAuth 2.0 연동을 통한 간편 가입 로직 수정; 진행중. 회원가입; 일반회원에서 채널관리자 승급 로직 수정; 진행중. 상품 관리; 옵션 관리; 옵션별 추가시 금액 처리 로직 수정 및 로직 추가; 진행중. 구조 변경; 상품 테이블 필드 추가; 완료. Git 관리; Git 운영; Git 생성, 로컬 관리 Sourcetree 툴을 이용한 git 관리; 진행중. Github 운영; Github 생성 1차 push 테스트 Git 운영계획 수립; 진행중. |
| 이슈 | - 개발시 필요한 일부 화면은 개발의 진행을 위해 임시 페이지를 구현하여 컨트롤러의 동작테스트를 하고 있습니다. 필요한 화면은 정리하여 요청하도록 하겠습니다. |
| 요청 | - 카카오, 네이버, 구글 로그인 정보를 요청드립니다. |
| 다음계획 | - 소설 로그인 작업 - Shop채널의 상품관리 작업 |